ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства

Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на "01" октября  2013 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капиталь ные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципаль ный заказчик | Источники финансирова ния | Уточненный план бюд- жетных ас сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 964,9 | 582,6 | 582,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 964,9 | 582,6 | 582,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Уличное освещение» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 585,7 | 378,1 | 378,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 585,7 | 378,1 | 378,1 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Озеленение» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,2 | 19,2 | 19,2 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы планируется произвести в следующем квартале 2013 года |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного и коммунального хозяйства» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 112,8 | 46,5 | 46,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 112,8 | 46,5 | 46,5 | Расходы планируется произвести в следующем квартале 2013 года |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 109,8 | 109,4 | 109,4 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 109,8 | 109,4 | 109,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Подрограмма «Мероприятия по проведению топографо-геодезических , картографических и землеустроительных работ» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 129,4 | 29,4 | 29,4 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 129,4 | 29,4 | 29,4 | Расходы планируется произвести в следующем квартале 2013 года |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Волошинского сельского поселения                         А.И.Бондаренко

Главный бухгалтер                                                                 Л.В.Полиенко

«01» октября 2013 г.