ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на "01" июля  2013 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капиталь ные вложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Муниципаль ный заказчик | Источники финансирования | Уточнен ный план бюд- жетных ас сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 6827,7 | 57,3 | 57,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение планируется в следующих кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 857,1 | 57,3 | 57,3 | Исполнение планируется в следующих кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | Прочие расходы | 2013 |  | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 378,1 | 57,3 | 57,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 278,1 | 0,0 | 0,0 | Исполнение планируется в следующих кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 57,3 | 57,3 | Исполнение планируется в следующих кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сл.Волошино | Прочие расходы | 2013 |  | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 6304,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение планируется в следующих кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 304,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнение планируется в следующих кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сл.Волошино | Прочие расходы | 2013 |  | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 145,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 145,1 | 0,0 | 0,0 | Исполнение планируется в следующих кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Волошинского сельского поселения                                    А.И.Бондаренко

Главный бухгалтер                                                                            Л.В.Полиенко

«01» июля 2013 г.