РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2013 года                            №  117                           слобода Волошино

О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.10.2011 № 42 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», постановлением Главы Волошинского сельского поселения от 7.11.2012  №  80 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.10.2011 № 42 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Волошинского сельского поселения изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Волошинского сельского поселения                                  А.И.Бондаренко

Приложение

к постановлению Администрации

Волошинского сельского  поселения от 29.10.2013 года №  117

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

| Наименование Программы | - | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Постановление Главы Волошинского сельского поселения от 7.11.2012 № 80 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» - Распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 11.10.2011 № 35 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация Волошинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | - | Администрация Волошинского сельского поселения |
| Основная цель Программы | - | Содержание и развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Основные задачи Программы | - - | поддержание внутрипоселковых автомобиль-ных дорог и тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и тротуаров; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта |
| Сроки реализации Программы | - | 2012 – 2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм и мероприятий Программы | - | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы» |
|  |  | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог Волошинского сельского поселения и тротуаров (мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог, мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог, очистка дорог от снега в зимний период); мероприятия по ямочному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог Волошинское сельского поселения и тротуаров; мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| Исполнители Программы | - | Администрация Волошинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы составляет: в 2012-2014 годах – 7904,4 тыс. рублей, в том числе: За счет средств бюджета поселения – 893,7 тыс.рублей, в том числе: в 2012 году – 226,6 тыс.рублей; в 2013 году – 567,1 тыс.рублей; в 2014 году - 100,0 тыс.рублей. За счет средств бюджета Миллеровского района – 175,0 тыс.рублей, в том числе: в 2012 году – 0,0 тыс.рублей; в 2013 году – 175,0 тыс.рублей; в 2014 году - 0,0 тыс.рублей. За счет средств областного бюджета – 6835,7 тыс.рублей, в том числе: в 2012 году – 260,2 тыс.рублей; в 2013 год – 6278,1 тыс. рублей; в 2014 год – 297,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Волошинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Волошинского сельского поселения Миллеровского района Ростовской области

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне-зимний период,

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

- 1.2. Проблемы развития внутрипоселковых автомобильных дорог

в Волошинском сельском поселении Миллеровского района

Ростовской области

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог поселения составляет 697,3 км., в том числе находящихся в муниципальной собственности 139,5 км.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня развития внутрипоселковых автомобильных дорог на территории поселения обусловлены наличием следующих факторов:

-высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории поселения;

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля внутрипоселковых автомобильных дорог в Волошинском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, в 2011 году составляла 35 процентов.

Для улучшения показателей по Волошинскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки местным бюджетом на 2012 год ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог  предусмотрено 200,0 тыс. рублей.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств на содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог будет происходить поэтапно (увеличение 5 - 10% ежегодно).

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в Волошинском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог поселения;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является содержание и развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и тротуаров;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта, реконструкции автомобильных дорог и тротуаров с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Срок реализации Программы - 2012-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог поселения».

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1.

- Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | процентов | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, областными и районными целевыми программами.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

Таблица №2

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. 2. | Содержание, ремонт, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, всего | 486,8 | 360,2 | 397,4 | 1244,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 260,2 | 278,1 | 297,4 | 835,7 |
|  | Местный бюджет | 226,6 | 82,1 | 100,0 | 408,7 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0,0 | 6479,5 | 0,0 | 6479,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 304,5 | 0,0 | 304,5 |
|  | Бюджет Миллеровского района | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 175,0 |
| 3. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пуктов | 0,0 | 180,5 | 0,0 | 180,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 180,5 | 0,0 | 180,5 |
| Всего по Программе |  | 486,8 | 7038,1 | 397,4 | 7922,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 260,2 | 6278,1 | 297,4 | 6835,7 |
| Местный бюджет |  | 226,6 | 567,1 | 100,0 | 893,7 |
| Бюджет Миллеровского района |  | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 175,0 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация Волошинского сельского поселения Миллеровского района Ростовской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам ремонта и содержания автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Волошинского сельского поселения.

Исполнитель Программы – Администрация Волошинского сельского поселения:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 23.11.2011 № 135 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении».

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности;

создание новых рабочих мест;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Глава Волошинского сельского поселения                                  А.И.Бондаренко

- Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие   сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Волошинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| - Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и тротуаров | Администрация Волошинского сельского поселения | 2012-2014 годы | Местный бюджет Областной бюджет | 226,6 260,2 | 100,0 278,1 | 100,0 297,4 | 426,6 835,7 |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Волошинского сельского поселения | 2012-2014 годы | Местный бюджет Областной бюджет Бюджет Миллеровского района | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 6479,5 304,5 6000,0 175,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 6479,5 304,5 6000,0 175,0 |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пуктов | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пуктов | Администрация Волошинского сельского поселения | 2012-2014 годы | Местный бюджет Областной бюджет | 0,0 0,0 0,0 | 145,1 145,1 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 145,1 145,1 0,0 |