РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 г. № 79

сл. Волошино

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,

направленного на избавление от «визуального мусора»

и создания привлекательного облика территории

Волошинского сельского поселения на 2018-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Волошинского сельского поселения, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года №410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»,  в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр,  и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие           Администрация Волошинского сельского поселения        п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план-график мероприятий направленных  на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории  Волошинского сельского поселения на 2018-2022 годы,  согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление подлежит обязательному обнародованию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения                                        А.И. Бондаренко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Волошинского сельского поселения

от 15.10.2018 г. № 79

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Волошинского  сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам. | До 1 ноября 2018 года. | Комиссия по инвентаризации. |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствие нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным правовым актам. | До конца 2018 года. | Администрация Волошинского сельского поселения |
| 3 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей сельского поселения). | По выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2019г. | Администрация Волошинского сельского поселения |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий. | В течение реализации плана-графика, до конца 2019г. | Администрация Волошинского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Волошинского  сельского поселения

от 13.10.2018  г. №  79

Состав комиссии

по проведению инвентаризации (проверки, обследования)

информационных и рекламных конструкций

Председатель комиссии                              Бондаренко Андрей Иванович,

Глава Администрации

Волошинского сельского  поселения

Заместитель председателя	             Слуцкий Александр Васильевич,

комиссии 	            ведущий специалист Администрации

Волошинского сельского поселения

Секретарь комиссии 	            Соколова Анна Адамовна

специалист первой категории

Администрации Волошинского

сельского  поселения

Члены комиссии                                            Рокосова Людмила Николаевна,

специалист первой категории

Администрации Волошинского

сельского  поселения

Гайденко Анна Алексеевна

главный специалист Администрации

Волошинского сельского поселения

Приложение 3

к постановлению Администрации

Волошинского  сельского поселения

от 15.10.2018  г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению инвентаризации

информационных и рекламных конструкций

1.     Общие положения.

1.1.Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Волошинского  сельского поселения (далее - Положение).

1.2.Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и  рекламных конструкций требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Волошинского  сельского поселения в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Волошинского сельского поселения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Правилами благоустройства Волошинского сельского поселения и настоящим Положением.

2.     Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории  Волошинского сельского поселения;

- выявление информационных и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Волошинского сельского поселения;

- оценка технического состояния и внешнего вида информационных и рекламных конструкций.

3.     Порядок работы комиссии.

3.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

3.2. Проверки осуществляются на основании распорядительного акта администрации Волошинского сельского поселения.

3.3. По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

3.4. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

Приложение к

Положению о комиссии по  проведению

инвентаризации информационных и

рекламных конструкций.

АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ.

"____" ___________ 20___ г.                                                                  сл. Волошино

Комиссия в составе:
Председателя       ________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

Членов комиссии ________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________   _____________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций     _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото | Внешний вид и техническое состояние | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Члены комиссии:
___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)
___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

___________________ _________________  _____________________________

(должность)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

___________________  ________________   _____________________________

(должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)